新增：积分商城功能，预计周三周四可出雏形，完成1-3

此为大纲，细节敲定后发一份上来，进行kanban的填写

1通过每日签到、完成学习任务等方式获得积分（获得积分的方式可进行补充）

2积分作为应用软件的货币，可以在商城内进行交易

3商城道具：仅举例，可分别扩充类型与数量，需要美工（AI生成，选定简单、统一的风格，不要太杂，需要审美）

- 卡牌类：一次性使用，如蓄水卡等

- 药水类：一次性使用，做题过程中使用，可以延长做题时间等

- 长期加成类buff：有一定使用周期，如三天、一周、十天，效果功能如积分翻倍等buff

4道具使用：配合道具效果要对后端进行修改，这一块优先级稍次于商城功能设计，对齐颗粒度后再进行，以免冲突（重点）

改进：原有功能完善，预计周三周四完成1-2，然后周五对其颗粒度进行下一步决策

1ai问题：趁早决定！！优先级高

2目前听说读写、划词功能大致完成，还有后续优化空间，需要根据细节逐一查看并调整

3个人学习情况分析，dashboard的优化

4其他有用系统功能增添，比如文章推荐、每日词汇、自动生成每月学习计划，按能力修改填写

完善敏捷开发：根据老师发布的新文件总结的要点

1kanban的更新：今天（3/31）对已有kanban内容进行一些改动，后续需等待新增与优化的细则出来再上看板（下周一之前，清明节期间）

2每个人的要求：先创建分支，提交并提供简单备注，提pr，自己审核后再合并

3目前：添加CI流程与readme（可以后续写），发布演示版本（本周五得提一个）